				



 ДОГОВОР №  ПО-09-10/08.01.2021 г.
за извършване на  лесокултурни  дейности в горски територии

   Днес, 08.01.2021 год. в село Горно Сахране, на основание чл.35 и проведена процедура по реда на чл.15 до чл.24, във връзка с чл.12, ал.1,т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти / наричана  за  краткост Наредбата/ и Заповед № РД-10-7 от 05.01.2021 год. на Директора на ТП ДЛС Мазалат за класиране на участниците и избор на изпълнител, се сключи настоящия договор за възлагане на лесокултурни дейности, между :
1.ЮИДП ТП Държавно ловно стопанство Мазалат с адрес с. Горно Сахране , ул.”Опълченска”№ 1а;  представлявано от инж. Димчо Радев в качеството му на директор, Мима Пенева – главен счетоводител,  ЕИК 2016176540122 , наричано  по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна
И
2. фирма ,,БРИГАДА’’ ЕООД , с адрес на управление: гр.Павел Баня, ул. Братан № 24, ЕИК – 123738419, представлявано от Николай Христов Христов, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи на стоящият договор при следните условия:

		           І. ПРЕДМЕТ  И  СРОК     НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши  на свой риск и срещу възнаграждение  лесокултурни  дейности в обект № 2064  на територията на    ЮИДП  ДП Сливен  ТП  ДЛС   Мазалат,  съгласно приложена спецификация /Приложение №1/  за достигната цена, и технологичен план и  скици, неразделна част от настоящия договор.
1.2.Крайният срок  за изпълнение на предвидените  дейности   е  30.09.2021 г.,
като  сроковете за  извършване  на  отделните дейности  са  посочени в Спесификация /Приложение №1/ ,
неразделна част от Договора.
		ІІ. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
2.1.По иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението надейността.
2.2.По иска  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;
2.3.Получи договореното възнаграждение за приетата работа;
2.4.Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта/ когато в заповедта е предвидено  участие на подизпълнители /    и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата;
2.5.От каже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т.4.6.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен:
3.1.Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;
3.2.Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика , за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:
3.2.1.за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;
3.2.2.за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;
3.2.3.при извършваненапроверкиоткомпетентниоргани, следуведомяванезапредстоящитакива;
3.2.4.за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.
3.3.Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 4.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.4.Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно-приемателни протоколи.
3.5.Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.6.Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;
3.7.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  и носи пълнаотговорност при злополука с наети от него лица;
3.8.Да осигури на работници си  предпазно оборудване и средства за първа помощ- полева аптечка на работния обект.
3.9.Да проведе начален, ежедневен, периодичен,а при необходимост и извънреден инструктаж на работниците си на работното им място, което се удостоверява,че е извършено чрез „Книга за инструктаж“.
3.10.Да невъзпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставяна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;
3.11.Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта,съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация.Всички щети, нанесенина тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;
3.12.Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители;
3.13.При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1,т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат на стъпилите промени.
3.14.Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл.13,ал.4 от Наредбата;
3.15.1.Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.
3.15.2. В  случай  на  възникнал  пожар  на  територията  на  стопанството  да  окажат незабавна помощ  с  наличните  си  работници за  ограничаване  и потушаване  на  пожара. 
3.16.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на договора да използва техника в добро техническо състояние-без изтичане на масло и гориво, която да е оборудвана със средства за абсорбиране на петролни продукти и с хидравлика, използваща биологично разградимо машинно масло,съгласно изискванията и критериитена FSC.
3.16.2.За времето на действие на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с разпоредбите на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата/ратифицирана със закон,приет
от 37-то Народно събрание,на 16.03.1995г./,ЗЗТ и тези извън неговите очертания, включително и районите набивакуване/ако има такива/, като съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквания изнася всички битови  и технически отпадъци на регламентираните сметища и след работно време, както и след окончателното приключване на работата, да ги извозва до контейнерите за смет в населените места.
		ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ имаправода:
4.1.Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му само стоятелност;
4.2.При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма,доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;
4.3.Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени не съответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани не достатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.4.Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с не извършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т.4.3;
4.5.Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:
4.5.1.При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. На Закона за горите(ЗГ)  и/или свързаните с него под законови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.; 
4.5.2.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната Разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);
4.5.3.При отпадане на необходимостта от извършване на някоя отдейностите, предмет на договора.
4.6.Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности , предмет на договора,  при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения :
5.1.Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късноот 3дни преди започване на дейностите, като за дейностите , за които се изисква  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235от ЗГ, протоколът се подписва отнего;
5.2.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи  (технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на отделите / подотделите и др. ) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;
5.3.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност (за случаите, когато се възлагат дейностите залесяване и попълване на горски култури или подпомагане на естественото възобновяване чрез залесяване или сеене и в конкурсната документация е предвидено, че горските репродуктивни материали, ще се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);
5.4.Да осигурина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии–държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;
5.5.Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;
5.6.Да следи за правилното изпълнение на дейността  в съответствие с  всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;
5.7.Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци прии звършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;
5.8.Да осигури свой представител за приемане на извършената работа  в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;
5.9.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;
5.10.Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорнио бстоятелства по смисълана § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;
5.11.Да удължи срок на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т.4.5.2. 
      IV. ГАРАНЦИИ
6.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 5%  от стойността   на  договора,  което  представлява  1003.41 лв./словом : хиляда и три лв. и 41 ст./, под формата на парична сума, вносима по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция със срок на валидност не по кратък от един месец след крайния срок на договора. 
6.2.Внесената от Изпълнителя  парична  гаранция за изпълнение, се връща при  изпълнение   на договорните  задължения, след изготвяне на приключителен протокол за цялостното приемане на обекта, след подадено  заявление от изпълнителя, или при предсрочното му прекратяване по вина на възложителя.                 
6.3. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни точно задълженията си по този договор. Задържаната гаранция служи за обезщетяване на възложителя за причинените му вреди от договорното неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако вредите надвишават размера на гаранцията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, има право да търси разликата над внесената гаранция до пълния размер на вредите.
6.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подава писмено заявление за освобождаване на гаранцията до Директора на ТП ДЛС Мазалат,към  която  прилага  и  Приключителен  протокол  за  обекта,подписан  от  двете  страни  - Възложител  и  Изпълнител.
		V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА, ЦЕНИ И НАЧИН НА  ПЛАЩАНЕ 
7.1.Общата стойност на възложените дейности е в размер на 20068,26 / словом двадесет хиляди шестдесет и осем  лв и 26 стотинки / без ДДС и 24081,91 / словом двадесет и четири хиляди осемдесет и един лв. и 91 ст./   с ДДС.
7.2.Цената се заплаща по банков  път в едномесечен срок от подписване на Протокола  за  приетата  работа / Пр. № 4/.
7.3..Единичните цени, вида,  количеството и стойността на отделните лесокултурни дейности са договорени  в  спецификация /Пр. №1/ към настоящия договор;
7.4.Сроковете за изпълнение на договорените лесокултурни дейности за Изпълнителя започват да текат след подписване на Протокола за предаване-приемане на работен обект /Пр. №2/ по настоящия договор;
7.5.Плащанията на приета работа по Протокол /Пр.№4/ на Изпълнителя се извършва от сметката на Възложителя срещу представена фактура от Изпълнителя към  която  е  приложено  копие  от Протокола  за  приемане на  извършената работа. 
VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.Договорът се прекратява:
8.1.с изтичане на срока на договора;
8.2.с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;
8.3.по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
8.4.с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи,че: 
1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;
4.Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискваниятана чл.18 от Наредбата; 
8.5.С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини-форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключванетому, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплащана ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесенатаот ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
8.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:
1.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за свояс метка;
2.При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца (като  за  начало  на  изпълнение на дейностите  се  счита датата от  подписване на  Протокола  за  възлагане );
3.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновноне е изпълнил някое от задълженията си по т.3.2и 3.3 от договора.
В случаите  по  т.8.6 точка от 1 до 3 ,внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържаот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно неизпълни някое от задълженията си по т. 5.1 -5.4,т. 5.8 и 5.9 от договора.В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокдо 10 работни дни.При извършена дейностот ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.
		VIІ. ОТГОВОРНОСТИ  И НЕУСТОЙКИ
9.1.Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично  неизпълнение на задължениятаси по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисълана § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 
9.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи: 
9.2.1.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 5.1 и 5.2-неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;
9.2.2.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 5.3 и 5.4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;
9.3.3.При виновно неизпълнение на задължението си по т. 5.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повечеот 5%;
9.4.4.При неоснователно забавяне на плащанията по т.5.9 отдоговора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 
9.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновнонеизпълнение на задълженията си по договора, в следнитеслучаи:
9.5.1.При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размерна 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от  10%;
9.5.2.При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размерна 10%  от договорената цена за тази дейност, като това неосвобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпенитеот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;
9.5.3.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение  в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, кога то ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
9.5.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.5.5.При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.
	VIIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
10.1 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;
10.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато това липсва, спорът се решава от компетентния съд;
10.3. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство;
10.4. Неразделна част от Договора са:
1.Спесификация- Приложение №1
2. Списък на лицата , които ще извършват дейностите по договора.

Настоящият  договор  се изготви  в  3 еднообразни  екземпляра -  два  за  ТП ДЛС МАЗАЛАТ  и  един  за  фирмата-изпълнител.



























Прил №1
към Договора



С П Е С И Ф И К А Ц И Я

към договор № ПО-09-10 от  08.01.2021  год. за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №  2064 на територията на   ТП ДЛС  Мазалат

	Обект №85207777477775216
	Отдел,
подотдел
	Вид на работата или материала
	Мярка
	Коли-чество
	Единична цена без ДДС
/лв./
	Стойност на извър-шената работата без ДДС
/лв./
	Технологич-ни срокове за изпълнение /месец, година/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	І. ВСИЧКО
	
	
	х
	
	х

	
	
Обща  стойност за обекта  без ДДС

	х
	х
	х
	
	х





	Настоящата спесификация е изготвена на база  утвърден  Протокол от …………………………………….г. на процедура по чл.12 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП .




















Прил №2
към Договора
									


                                                                 Утвърждавам :зал.съгл.Регламент(ЕС)2016/679
Директор ТП ДЛС Мазалат :
/ инж.Димчо Радев /


ПРОТОКОЛ
за предаване (от възложителя ) и  приемане(от изпълнителя )  на лесокултурни дейности в обект № 2064,   по реда на НУРВИДГТДОСПДНГП 


Днес, ………………………2021 год. подписаните :
I. Представители  на  Възложителя - ТП  ДЛС Мазалат :
1........................................................................................   - НачалникГСУ
2.......................................................................................... – горски надзирател
И
II. Представители  на  Изпълнителя -  фирма  .................................
1........................................................................................   – Управител на фирмата
2........................................................................................ лицензиран  лесовъд на фирмата,
 вписан  в регистъра на    ИАГ с   Удостоверение № …...........………/…………….г.

съставихме този  Протокол, с който   се установи,  че  на   ........……г.,   се извърши предаване от Възложителя  и  приемане от Изпълнителя, на следните дейности в  Обект  № ....................,  отдел  ............................
 Мероприятие :...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



	Настоящият Протокол  се състави в два екземпляра,  по един за страните и е неразделна част към  договора.



СЪСТАВИЛИ:

Възложител:ТП ДЛС Мазалат:               Изпълнител: фирма  .................

НачалникГСУ: …………………........…    Управител: ………....………………
                /  име,фамилия,подпис/                                                    /име,фамилия ,подпис, печат/


Горски  надзирател:.................. ..........  	   Регистриран   лесовъд :…………
                 /име ,фамилия ,  подпис  /				/име ,фамилия ,  подпис  /





	

Прил №3
към Договора







ЗАЯВКА


на Изпълнителя …….........................................................……………с  искане за измерване и приемане от Възложителя на извършените лесокултурни дейности в Обект № 2064
   Съгласно клаузите на сключения договор изпълнителят заявява готовност за измерване и приемане от възложителя на извършени лесокултурни дейности, както следва:

	Обект №
	Вид дейност
	Отдел, подотдел

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Заб.Заявката  се  попълва  в 2 екз. –един за  служебното лице,съхраняващо  досието  на обекта и един  за  Н-к ГСУ,за  приемане  на  извършената  работа.  











Дата:   ………г.        		                                    Представител  на  изпълнителя:......................									                   / име,фамилия,подпис /


	
							Регистриран   лесовъд :...........................
/ име,фамилия,подпис /





Пр.№4  към Договора
						
	                                                                       Утвърждавам: 
Директор ТП ДЛС Мазалат :зал.съгл.Регламент(ЕС)2016/679
									/  инж.  Димчо Радев /


ПРОТОКОЛ
за приемане на извършени лесокултурни   дейности по  по реда на НУРВИДГТДОСПДНГП
в обект № 2064
        Днес,…..….………….год. в село Горно Сахране  на  основание   Договор  № ПО-09-10 от 08.01.2021 г. между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:ТП ДЛСМазалат     , представлявано  от : 
…………………………………………….. – зам.директор на  ТП ДЛС Мазалат
1. …………………………………...................  -  началник ГСУ
2. …………………………….....……............... - г.надзирател  землище  …………..
и    ИЗПЪЛНИТЕЛ-  фирма ………………………….........…..   ,представлявана от 
1 ………………………………………………….          управител на фирмата
2 ……………………………………………    Регистриран лесовъд   на  фирмата 
3 …………………………………………………….- технически  р-л  обект	 се  състави настоящият Протокол за приемане на извършени  лесокултурни дейности,  както следва : 
	І. Извършена е дейност по количество и стойност ,както следва : 
	№

	Вид на работата
	Отдел, подотд
	Мярка
	К-
	Ед.цена без ДДС
лв.
	Обща стойност лв.
	Работа за отчитане

	
	
	
	
	
	
	
	мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	І.ВСИЧКО
	
	
	

	
	Обща  стойност  за обекта без  ДДС
	
	Х
	Х


	Словом   ……………………………………………………………………….    лв. 
	ІІ. НЕ ПРИЕМА извършената работа по количеството и вид с констатирани съществени отклонения от технологичните изисквания съгласно каталога на обекта както следва: 
	№
по
ред
	Вид на работата
	Отдел, подот-дел
	Мярка
	Коли-
чест-
во
	Констатирани отклонения от технологичните изисквания

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Извършената неприета работа по т.2 след корекция се приема и заплаща с нов протокол съгласно сключения Договор. 
	Настоящия Протокол се състави в четири еднообразни екземпляра по два за
 ТП  ДЛС  Мазалат и Изпълнителя   ……………………… ................... . 


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1.   …………………						1…………………..
2……………………..						2……………………
3……………………..						3……………………


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ТП ДЛС МАЗАЛАТ				фирма ,,БРИГАДА’’ ЕООД 
ДИРЕКТОР:зал.съгл.Регламент(ЕС)2016/679УПРАВИТЕЛ:зал.съгл.Регламент (ЕС)2016/679
                      (инж. Димчо Радев)		                                        (Николай Христов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:зал.съгл.Регламент(ЕС)2016/679
			      ( Мима Пенева)

